LEXIQUEST

HTML • ANTIGRAVITY • PHASED DEVELOPMENT GUIDE

TỪ CONCEPT → GAMEPLAY CORE → TIẾNG ANH → ĐẠI SỬ VIỆT / LỊCH SỬ

MỤC ĐÍCH CỦA FILE NÀY Đây là roadmap triển khai theo từng giai đoạn dành cho Antigravity. Tài liệu được xây dựng lại từ Implementation Spec v1.0 nhưng chia nhỏ hơn: Antigravity phải hoàn thành từng gate trước khi bước sang gate kế tiếp. Không được nhảy thẳng vào “làm game” khi concept, architecture hoặc core loop chưa được khóa. Mục tiêu cuối: một game 2D RPG-lite educational chạy trên trình duyệt bằng HTML5/CSS3/JavaScript ES Modules + Canvas 2D + DOM UI; English là vertical slice đầu tiên, sau đó cùng engine mở rộng sang Đại Sử Việt/Lịch sử bằng data-driven content.

Phiên bản: 2.0 • 21/08/2026

Nguồn nền: LexiQuest HTML Antigravity Implementation Guide v1.0. Bản mới này giữ các quyết định canon/LOCK của bản trước nhưng tái cấu trúc thành roadmap triển khai theo milestone.

# 0. LUẬT VẬN HÀNH CHUNG CHO ANTIGRAVITY

QUY TẮC 1 — KHÔNG NHẢY PHASE Mỗi phase có mục tiêu, đầu ra, test và Definition of Done. Chỉ được sang phase kế tiếp khi gate đạt. Nếu một phase thất bại, sửa phase đó; không lấy tính năng của phase sau để che lỗi.

QUY TẮC 2 — CANON TRƯỚC, CODE SAU Kaelen — The Seeker (sprite gameplay 48×64) không redesign. Lex là companion Guardian of Lexia. Sử là nhân vật bản địa trung tâm của arc Đại Sử Việt. Hội Nhàn Nhã chỉ can thiệp ở hiện tại hư cấu bằng cách bóp méo nhận thức/ký ức/giáo dục; không được biến chúng thành nguyên nhân của các biến cố lịch sử thật.

QUY TẮC 3 — DATA-DRIVEN Nội dung English/History, dialogue, quest, map metadata, historical sources và challenge phải nằm trong data/. Engine chỉ đọc và thực thi. Không hard-code bài học vào game loop.

QUY TẮC 4 — VERTICAL SLICE TRƯỚC QUY MÔ Ưu tiên một đoạn chơi hoàn chỉnh từ Explore → Discover → Learn → Apply → Restore → Progress hơn việc tạo hàng chục màn hình chưa nối được.

QUY TẮC 5 — MỖI MILESTONE PHẢI CHẠY ĐƯỢC Sau mỗi phase, Antigravity phải cung cấp: Files changed → How to run → Manual tests → Known issues → Next milestone.

## Master roadmap

| Phase | Tên | Kết quả chính |
| --- | --- | --- |
| P0 | Concept & Vision | Khóa game identity, player fantasy, core loop, scope |
| P1 | GDD & Content Architecture | Khóa gameplay rules, progression, data model |
| P2 | Visual & Asset Bible | Khóa pixel direction, UI, character/map constraints |
| P3 | Technical Foundation | HTML shell, module system, canvas, data loader |
| P4 | Playable Prototype | Kaelen, camera, movement, collision, Lex |
| P5 | Core Game Systems | Interaction, dialogue, quest, restore, save |
| P6 | English Vertical Slice | Một chuỗi học English hoàn chỉnh |
| P7 | English Content Production | Đưa curriculum 67 ngày/6 module vào data |
| P8 | Narrative Transition | Cầu nối English → Đại Sử Việt |
| P9 | History Design & Research | Khung lịch sử, source audit, historical schema |
| P10 | History Vertical Slice | Memory Anchor + Chronicle + challenge lịch sử |
| P11 | Đại Sử Việt Expansion | Mở rộng các thời kỳ/arc theo nguồn |
| P12 | Polish & Accessibility | UI/UX, responsive, sound, performance |
| P13 | QA & Release Candidate | Regression, save migration, content audit |
| P14 | Deploy & Maintenance | Static hosting, docs, versioning, content pipeline |

# PHASE 0 — CONCEPT & GAME VISION

MỤC TIÊU Biến ý tưởng LexiQuest thành một concept có thể dùng làm “kim chỉ nam” cho toàn bộ dự án. Chưa code gameplay ở phase này.

Gate: Concept Sheet + Scope Lock + Core Loop được duyệt nội bộ.

## Đầu ra bắt buộc

One-page product vision.

Game identity: 2D RPG-lite Adventure + Educational Game.

Camera: top-down/3-quarter top-down; pixel art gameplay.

Core loop: Explore → Discover → Learn → Apply → Restore → Progress.

Player fantasy: khám phá thế giới tri thức bị tổn thương và khôi phục nó bằng hiểu biết.

Canon sheet cho Kaelen, Lex, Sử và Hội Nhàn Nhã.

Scope MVP và danh sách tính năng bị loại.

## Công việc theo thứ tự

Viết Product Vision.

Khóa target platform: browser desktop/laptop trước.

Khóa player experience và core loop.

Xác định English là vùng mở đầu/vertical slice.

Xác định Đại Sử Việt/Lịch sử là expansion lớn dùng chung engine.

Viết canon constraints và anti-scope.

Chuyển mọi quyết định chưa chắc chắn thành OPEN/CONFIGURABLE thay vì tự bịa.

## File / artifact cần tạo hoặc cập nhật

docs/01_product_vision.md

docs/02_canon.md

docs/03_scope.md

docs/04_core_loop.md

docs/decision-log.md

## Test & kiểm tra

Đọc concept từ đầu đến cuối và kiểm tra không có mâu thuẫn thể loại.

Kiểm tra mọi nhân vật canon đều có vai trò rõ.

Kiểm tra English và History đều nằm trong cùng một product vision.

Kiểm tra danh sách DO NOT EXPAND.

## Không làm trong phase này

Không code engine.

Không tạo inventory/crafting/combat sâu.

Không tạo 67 bài English giả.

Không nghiên cứu timeline lịch sử chi tiết.

## Gate checklist

Có artifact chạy/đọc được và được kiểm tra thực tế.

Không còn blocker ảnh hưởng mục tiêu phase.

Không tạo dependency ngầm sang phase sau.

README hoặc docs/milestones.md ghi lại cách kiểm tra.

Antigravity báo cáo đúng format milestone trước khi chuyển phase.

# PHASE 1 — GDD & GAMEPLAY / CONTENT ARCHITECTURE

MỤC TIÊU Chuyển concept thành đặc tả gameplay đủ chi tiết để lập trình viên/AI không phải tự suy đoán.

Gate: GDD gameplay + progression + content schema + milestone map được khóa.

## Đầu ra bắt buộc

Gameplay rules cho movement, interaction, dialogue, quest, learning, restoration, progression.

Scene flow từ Boot → World → Learning → Restore → Progress.

Progression model và reward rules.

Data schema cho English, generic learning content, quest, dialogue, map.

Historical schema có classification và sourceRefs.

Save schema versioned.

Event contracts giữa systems.

## Công việc theo thứ tự

Định nghĩa generic entities: Scene, Quest, LearningEncounter, KnowledgeFragment, RestorationTarget, ContentEntry.

Định nghĩa state machine cho quest và restoration.

Định nghĩa LearningResult.

Định nghĩa save shape.

Định nghĩa event bus contracts.

Thiết kế question renderer registry.

Viết flowchart cho English loop và History loop.

Viết Definition of Done cho vertical slice.

## File / artifact cần tạo hoặc cập nhật

docs/10_gdd_gameplay.md

docs/11_progression.md

docs/12_data_schema.md

docs/13_event_contracts.md

docs/14_save_schema.md

data/schema/*.json

## Test & kiểm tra

Thêm một lesson mẫu mà không sửa engine.

Thêm một quest mẫu bằng JSON.

Simulate save/load bằng sample state.

Kiểm tra event không phụ thuộc trực tiếp UI.

## Không làm trong phase này

Không triển khai UI hoàn chỉnh.

Không thêm framework game.

Không nhập toàn bộ curriculum.

Không viết historical facts chính thức.

## Gate checklist

Có artifact chạy/đọc được và được kiểm tra thực tế.

Không còn blocker ảnh hưởng mục tiêu phase.

Không tạo dependency ngầm sang phase sau.

README hoặc docs/milestones.md ghi lại cách kiểm tra.

Antigravity báo cáo đúng format milestone trước khi chuyển phase.

# PHASE 2 — VISUAL CONCEPT & ASSET BIBLE

MỤC TIÊU Khóa ngôn ngữ hình ảnh và quy tắc asset trước khi làm map/gameplay để tránh Antigravity tự redesign.

Gate: Visual Bible + asset naming + placeholder policy hoàn chỉnh.

## Đầu ra bắt buộc

Pixel-art baseline.

Canvas logic resolution 640×360, scale 16:9.

Sprite naming và folder convention.

Kaelen LOCK/CANON 48×64.

Lex visual role.

Sử visual direction: lấy cảm hứng tinh thần, không sao chép nguyên tác Lượm.

Tileset/layer conventions.

UI hierarchy và typography rules.

DEV PLACEHOLDER policy.

## Công việc theo thứ tự

Xác định palette/style rules ở mức concept, không cần tạo toàn bộ art.

Định nghĩa sprite sheets/animation naming.

Định nghĩa render order: ground → behind → actors → front → effects → DOM UI.

Định nghĩa map layers và collision layers.

Định nghĩa asset fallback.

Đánh dấu asset LOCK/CANON.

## File / artifact cần tạo hoặc cập nhật

docs/20_visual_bible.md

docs/21_asset_pipeline.md

assets/sprites/characters/kaelen/

assets/companions/lex/

assets/characters/su/

assets/tilesets/

assets/ui/

## Test & kiểm tra

Kiểm tra asset path không phụ thuộc tên file ngẫu nhiên.

Kiểm tra placeholder có label DEV PLACEHOLDER.

Kiểm tra Kaelen không bị redesign.

## Không làm trong phase này

Không làm cinematic dài.

Không tạo full world art.

Không dùng illustration thay pixel gameplay.

Không optimize art bằng cách phá asset canon.

## Gate checklist

Có artifact chạy/đọc được và được kiểm tra thực tế.

Không còn blocker ảnh hưởng mục tiêu phase.

Không tạo dependency ngầm sang phase sau.

README hoặc docs/milestones.md ghi lại cách kiểm tra.

Antigravity báo cáo đúng format milestone trước khi chuyển phase.

# PHASE 3 — TECHNICAL FOUNDATION — HTML WEB SHELL

MỤC TIÊU Tạo nền web tối thiểu có thể boot, render canvas và đọc data trước khi làm gameplay.

Gate: index.html chạy qua local server, module import sạch, JSON loader hoạt động, không lỗi console.

## Đầu ra bắt buộc

HTML5 app shell.

CSS responsive shell.

Canvas 640×360 logic resolution.

JavaScript ES Modules.

GameLoop với requestAnimationFrame + delta clamp.

Renderer/Camera skeleton.

DataRepository/loadJSON.

Dev error overlay.

Config file.

## Công việc theo thứ tự

Tạo repo structure.

Tạo index.html.

Tạo base.css/game.css/ui.css/responsive.css.

Tạo main.js → Game.js → GameLoop.js.

Tạo Input.js, EventBus.js, StateMachine.js.

Tạo loadJSON.js + validation.js.

Tạo BootScene.

Test asset/data missing fallback.

## File / artifact cần tạo hoặc cập nhật

index.html

src/main.js

src/core/Game.js

src/core/GameLoop.js

src/core/Input.js

src/core/EventBus.js

src/core/StateMachine.js

src/engine/Renderer.js

src/engine/Camera.js

src/utils/loadJSON.js

src/utils/validation.js

data/config/game.json

## Test & kiểm tra

Refresh trang không crash.

Không lỗi import module.

Canvas scale đúng.

JSON sample load được.

Delta time không làm player teleport khi tab background.

## Không làm trong phase này

Không làm player movement hoàn chỉnh.

Không làm quest/lesson.

Không dùng React/Vue/Phaser nếu chưa có quyết định mới.

## Gate checklist

Có artifact chạy/đọc được và được kiểm tra thực tế.

Không còn blocker ảnh hưởng mục tiêu phase.

Không tạo dependency ngầm sang phase sau.

README hoặc docs/milestones.md ghi lại cách kiểm tra.

Antigravity báo cáo đúng format milestone trước khi chuyển phase.

# PHASE 4 — PLAYABLE PROTOTYPE — KAELEN + LEX

MỤC TIÊU Tạo “game feel” đầu tiên: người chơi mở game và thực sự đi được trong một map test.

Gate: Người chơi có thể điều khiển Kaelen, camera theo, va chạm đúng, Lex follower ổn định.

## Đầu ra bắt buộc

Player entity.

Animation idle/walk.

Collision.

Camera follow.

Lex delayed follower.

Test map.

Interaction target detection skeleton.

## Công việc theo thứ tự

Tạo Player.js.

Tạo Animation.js.

Tạo Collision.js.

Tạo TileMap.js hoặc test-map JSON.

Implement WASD/Arrow.

Implement collider riêng với sprite.

Implement camera bounds.

Implement Lex follower bằng position history.

Thêm debug overlay cho collision/entity positions.

## File / artifact cần tạo hoặc cập nhật

src/entities/Player.js

src/entities/Companion.js

src/engine/Animation.js

src/engine/Collision.js

src/engine/TileMap.js

data/maps/test/*.json

## Test & kiểm tra

Đi 4 hướng.

Không xuyên tường.

Đứng sát map boundary không ra ngoài.

Lex không rung/teleport.

FPS ổn định trên máy phổ thông.

Refresh vẫn boot đúng.

## Không làm trong phase này

Không làm combat.

Không làm inventory.

Không làm quest chain dài.

Không thêm open world.

## Gate checklist

Có artifact chạy/đọc được và được kiểm tra thực tế.

Không còn blocker ảnh hưởng mục tiêu phase.

Không tạo dependency ngầm sang phase sau.

README hoặc docs/milestones.md ghi lại cách kiểm tra.

Antigravity báo cáo đúng format milestone trước khi chuyển phase.

# PHASE 5 — CORE GAME SYSTEMS

MỤC TIÊU Nối prototype thành một game loop nền: interact → dialogue → quest → learning trigger → restore → save.

Gate: Hoàn thành được một quest generic từ đầu đến cuối mà chưa cần curriculum thật.

## Đầu ra bắt buộc

InteractionSystem.

DialogueSystem + DialogueBox.

QuestSystem.

RestorationSystem.

ProgressionSystem.

SaveService.

KnowledgeBook skeleton.

QuestLog skeleton.

## Công việc theo thứ tự

Implement target priority.

Implement dialogue conditions/effects.

Implement quest state machine.

Implement objective types: interact, collect, learn, answer, restore, visit.

Implement restoreState corrupted/restoring/restored.

Implement autosave triggers.

Implement version + migration hook.

Implement reset progress.

## File / artifact cần tạo hoặc cập nhật

src/systems/InteractionSystem.js

src/systems/DialogueSystem.js

src/systems/QuestSystem.js

src/systems/RestorationSystem.js

src/systems/ProgressionSystem.js

src/systems/SaveService.js

src/ui/DialogueBox.js

src/ui/KnowledgeBook.js

src/ui/QuestLog.js

## Test & kiểm tra

Interact → dialogue → quest active.

Quest completion chỉ phát một lần.

Restore đổi visual/collider.

Refresh giữ progress.

Reset xóa save sau confirm.

Không có logic quest hard-code trong UI.

## Không làm trong phase này

Không đưa English 67 ngày vào.

Không đưa historical data vào.

Không làm polish UI sâu.

## Gate checklist

Có artifact chạy/đọc được và được kiểm tra thực tế.

Không còn blocker ảnh hưởng mục tiêu phase.

Không tạo dependency ngầm sang phase sau.

README hoặc docs/milestones.md ghi lại cách kiểm tra.

Antigravity báo cáo đúng format milestone trước khi chuyển phase.

# PHASE 6 — ENGLISH VERTICAL SLICE

MỤC TIÊU Chứng minh LexiQuest thật sự là game học tập: một encounter English hoàn chỉnh chạy xuyên suốt core loop.

Gate: Explore → Discover → Learn → Apply → Restore → Progress chạy hoàn chỉnh từ fresh save đến reload.

## Đầu ra bắt buộc

LearningSystem.

LessonPanel.

QuizPanel.

Ít nhất 2 dạng bài: Multiple Choice + Arrange Words.

LearningResult: passed, score, attempts, hintsUsed, errorTags.

Knowledge Fragment.

Knowledge Book entry.

One English quest chain.

## Công việc theo thứ tự

Tạo LearningScene.

Implement contentId loading.

Implement renderer registry.

Implement feedback/hints.

Implement retry.

Emit learning events.

Connect pass result to restoration.

Auto-save after lesson/restore/fragment.

Create DEV SAMPLE English lesson if curriculum source chưa có.

## File / artifact cần tạo hoặc cập nhật

src/scenes/LearningScene.js

src/systems/LearningSystem.js

src/ui/LessonPanel.js

src/ui/QuizPanel.js

data/english/module-01/lesson-001.json

data/dialogue/eng/*.json

data/quests/eng/*.json

## Test & kiểm tra

Fresh save chơi được toàn slice.

Sai không game over; có feedback và retry.

Pass lesson chỉ trigger một lần.

Knowledge Book ghi đúng entry.

Reload giữ đúng progress.

Thêm lesson JSON mới không sửa engine.

## Không làm trong phase này

Không nhập toàn bộ 67 ngày.

Không thêm listening/speaking nếu chưa có asset/API.

Không xây 6 module UI riêng.

## Gate checklist

Có artifact chạy/đọc được và được kiểm tra thực tế.

Không còn blocker ảnh hưởng mục tiêu phase.

Không tạo dependency ngầm sang phase sau.

README hoặc docs/milestones.md ghi lại cách kiểm tra.

Antigravity báo cáo đúng format milestone trước khi chuyển phase.

# PHASE 7 — ENGLISH CONTENT PRODUCTION — 6 MODULE / 67 DAYS

MỤC TIÊU Mở rộng từ vertical slice thành pipeline nhập nội dung giáo trình thật, nhưng không làm engine phình theo từng bài.

Gate: Curriculum được map vào data và phần lớn việc thêm bài chỉ là tạo/chỉnh JSON.

## Đầu ra bắt buộc

Module metadata.

Stage/Unit metadata.

Lesson/Day entries.

Challenge entries.

Reward/fragment mapping.

Progression map.

Content validation report.

## Công việc theo thứ tự

Nhận file giáo trình chính thức.

Map 67 ngày vào Module → Stage/Unit → Lesson/Challenge.

Không tự viết lại mục tiêu học tập khi chưa được duyệt.

Chuyển từng bài sang schema.

Tag lỗi thường gặp/errorTags.

Validate IDs/references.

Test sample mỗi module.

Chỉ thêm renderer khi có dạng bài mới thực sự cần.

## File / artifact cần tạo hoặc cập nhật

data/english/modules.json

data/english/module-01/ ... module-06/

data/quests/english/

docs/content-import.md

scripts/validate-content.*

## Test & kiểm tra

Mỗi lesson có id duy nhất.

Không có broken reference.

Không có đáp án bị thiếu.

Save không phụ thuộc title.

Engine không thay đổi chỉ vì thêm lesson.

## Không làm trong phase này

Không tự sáng tác curriculum.

Không biến mỗi lesson thành một scene code riêng.

Không thêm hệ thống mới chỉ để phục vụ một câu hỏi.

## Gate checklist

Có artifact chạy/đọc được và được kiểm tra thực tế.

Không còn blocker ảnh hưởng mục tiêu phase.

Không tạo dependency ngầm sang phase sau.

README hoặc docs/milestones.md ghi lại cách kiểm tra.

Antigravity báo cáo đúng format milestone trước khi chuyển phase.

# PHASE 8 — NARRATIVE TRANSITION — ENGLISH → ĐẠI SỬ VIỆT

MỤC TIÊU Tạo cầu nối tự nhiên giữa hai vùng nội dung; không dùng menu chọn môn học như cách chuyển chính.

Gate: Người chơi hoàn thành mốc English và mở History bằng một quest/scene transition có lý do trong lore.

## Đầu ra bắt buộc

English finale milestone.

Tree of Knowledge anomaly.

Transition quest.

Introduction to Đại Sử Việt.

Introduction to Sử.

History unlock state.

Save migration compatibility.

## Công việc theo thứ tự

Thiết kế event sau English restore.

Lex phát hiện memory anomaly.

Kaelen/Lex đi vào Đại Sử Việt.

Giới thiệu Sử như người bản địa chủ động điều tra.

Định nghĩa History unlock flag.

Implement scene transition.

Test load save cũ.

## File / artifact cần tạo hoặc cập nhật

data/dialogue/transition/

data/quests/transition/

src/scenes/ChronicleScene.js

docs/narrative/english-to-history.md

## Test & kiểm tra

History chỉ unlock đúng điều kiện.

Save English vẫn nguyên.

Sử không bị viết thành NPC chờ cứu.

Không có lore biến Hội Nhàn Nhã thành nguyên nhân lịch sử thật.

## Không làm trong phase này

Không viết lại lịch sử ở phase này.

Không tạo toàn bộ Đại Sử Việt.

Không thêm historical facts chưa audit.

## Gate checklist

Có artifact chạy/đọc được và được kiểm tra thực tế.

Không còn blocker ảnh hưởng mục tiêu phase.

Không tạo dependency ngầm sang phase sau.

README hoặc docs/milestones.md ghi lại cách kiểm tra.

Antigravity báo cáo đúng format milestone trước khi chuyển phase.

# PHASE 9 — HISTORY DESIGN & RESEARCH PIPELINE

MỤC TIÊU Xây nền học thuật trước khi đưa lịch sử vào gameplay. Đây là phase nội dung, không phải chỉ code.

Gate: Historical schema + source audit + period taxonomy + content review workflow sẵn sàng.

## Đầu ra bắt buộc

Classification: documented_history / legend / myth / debated.

Period taxonomy.

Historical entry schema.

Source schema.

SourceRefs/audit trail.

Content review checklist.

Misconception fields.

Rules for chronology, people, places and relationships.

## Công việc theo thứ tự

Xác định phạm vi từ khởi nguyên/huyền sử đến 1975 theo canon dự án.

Phân biệt huyền sử với sử liệu.

Thiết kế historical entry.

Thiết kế source entry.

Thiết lập nguồn uy tín/được công nhận.

Kiểm tra niên đại, địa danh, nhân vật, quan hệ.

Đánh dấu certainty.

Review từng entry trước publish.

## File / artifact cần tạo hoặc cập nhật

data/history/periods.json

data/history/entries/

data/history/sources/

docs/history/content-policy.md

docs/history/review-checklist.md

## Test & kiểm tra

Không entry nào thiếu classification.

Không entry chính thức nào thiếu sourceRefs.

Không trộn myth/legend vào documented_history.

Historical source có metadata để audit.

## Không làm trong phase này

Không game hóa chiến tranh/thương vong thành loot farming.

Không tự điền dữ kiện lịch sử vì thiếu nguồn.

Không để lore fiction thay thế historical causality.

## Gate checklist

Có artifact chạy/đọc được và được kiểm tra thực tế.

Không còn blocker ảnh hưởng mục tiêu phase.

Không tạo dependency ngầm sang phase sau.

README hoặc docs/milestones.md ghi lại cách kiểm tra.

Antigravity báo cáo đúng format milestone trước khi chuyển phase.

# PHASE 10 — HISTORY VERTICAL SLICE

MỤC TIÊU Chứng minh engine generic thật sự hoạt động với Lịch sử bằng một Memory Anchor hoàn chỉnh.

Gate: Một historical entry: Explore → Memory Anchor → Learn/Investigate → Verify → Restore → Chronicle → Save.

## Đầu ra bắt buộc

Chronicle Book.

Memory Anchor.

Timeline challenge.

Source comparison challenge.

Historical entry renderer.

Source note UI.

Restore target.

## Công việc theo thứ tự

Tạo ChronicleScene.

Tạo historical content loader.

Implement timeline_order challenge.

Implement source comparison challenge.

Hiển thị classification.

Hiển thị source note.

Connect restore.

Save history progress.

## File / artifact cần tạo hoặc cập nhật

src/scenes/ChronicleScene.js

data/history/entries/his-001.json

data/history/sources/src-001.json

data/quests/history/

src/ui/ChronicleBook.js

## Test & kiểm tra

Historical entry mở đúng.

Challenge giải thích feedback.

Chronicle lưu entry + classification + source note.

Refresh giữ progress.

Thêm entry thứ hai không sửa engine core.

## Không làm trong phase này

Không mở rộng toàn bộ timeline.

Không thêm combat lịch sử.

Không làm map lịch sử khổng lồ.

## Gate checklist

Có artifact chạy/đọc được và được kiểm tra thực tế.

Không còn blocker ảnh hưởng mục tiêu phase.

Không tạo dependency ngầm sang phase sau.

README hoặc docs/milestones.md ghi lại cách kiểm tra.

Antigravity báo cáo đúng format milestone trước khi chuyển phase.

# PHASE 11 — ĐẠI SỬ VIỆT EXPANSION

MỤC TIÊU Mở rộng History theo arc/thời kỳ có kiểm soát, giữ source audit và vai trò chủ thể của Sử.

Gate: Ít nhất một arc hoàn chỉnh ngoài vertical slice và pipeline content ổn định.

## Đầu ra bắt buộc

Arc structure theo thời kỳ.

Timeline/map/relationship challenges.

Memory Anchor chain.

Sử dẫn mạch bản địa.

Kaelen/Lex hỗ trợ nhưng không chiếm cao trào.

Source audit cho mọi entry.

## Công việc theo thứ tự

Chia period → chapter → memory anchors.

Mỗi arc xác định learning objectives.

Tạo timeline challenge.

Tạo relationship web.

Tạo map evidence.

Tạo Chronicle progression.

Review lore để Hội Nhàn Nhã chỉ tác động hiện tại hư cấu.

Test regression English.

## File / artifact cần tạo hoặc cập nhật

data/history/entries/

data/history/sources/

data/maps/dai-su-viet/

data/dialogue/history/

data/quests/history/

docs/history/arc-plan.md

## Test & kiểm tra

Không broken chronology.

Không duplicate IDs.

Không historical entry thiếu sourceRefs.

English save không bị ảnh hưởng.

History progress persist.

## Không làm trong phase này

Không nhồi mọi nhân vật lịch sử vào một arc.

Không dùng chiến tranh như gameplay farm.

Không thay người dân bản địa bằng Kaelen.

## Gate checklist

Có artifact chạy/đọc được và được kiểm tra thực tế.

Không còn blocker ảnh hưởng mục tiêu phase.

Không tạo dependency ngầm sang phase sau.

README hoặc docs/milestones.md ghi lại cách kiểm tra.

Antigravity báo cáo đúng format milestone trước khi chuyển phase.

# PHASE 12 — POLISH, UX, ACCESSIBILITY & PERFORMANCE

MỤC TIÊU Sau khi gameplay/content đúng mới làm đẹp và tối ưu trải nghiệm.

Gate: Build chạy mượt, UI rõ, responsive và có các tùy chọn accessibility cơ bản.

## Đầu ra bắt buộc

Responsive layout.

Pixel scaling không blur.

Reduced motion.

Text speed.

Font sizing nếu khả thi.

Keyboard focus cho quiz.

Sound/music controls.

Loading/error states.

Performance profiling.

## Công việc theo thứ tự

Audit DOM overlay.

Audit canvas resize.

Implement accessibility focus.

Implement reduced motion.

Optimize asset loading per scene.

Clamp memory leaks/listeners.

Test low-end laptop.

Add sound hooks without blocking gameplay.

## File / artifact cần tạo hoặc cập nhật

styles/responsive.css

styles/ui.css

src/ui/UIManager.js

src/core/Input.js

docs/accessibility.md

docs/performance.md

## Test & kiểm tra

Keyboard-only test cho UI.

Resize window test.

Reduced motion test.

Long session test.

Scene change không tăng listener liên tục.

## Không làm trong phase này

Không thêm hệ thống gameplay lớn.

Không thay canon art để tối ưu.

Không thêm multiplayer/backend.

## Gate checklist

Có artifact chạy/đọc được và được kiểm tra thực tế.

Không còn blocker ảnh hưởng mục tiêu phase.

Không tạo dependency ngầm sang phase sau.

README hoặc docs/milestones.md ghi lại cách kiểm tra.

Antigravity báo cáo đúng format milestone trước khi chuyển phase.

# PHASE 13 — QA, REGRESSION & RELEASE CANDIDATE

MỤC TIÊU Đóng băng feature, kiểm tra toàn bộ vertical slice English + History và chuẩn bị release candidate.

Gate: Không còn blocker; save, content, scene transitions và core loop vượt regression suite.

## Đầu ra bắt buộc

Regression checklist.

Save migration test.

Content validation report.

Broken asset/reference report.

Console error = 0 trong normal flow.

Release candidate build.

## Công việc theo thứ tự

Fresh save test.

Existing save test.

Reset save test.

English complete flow test.

History complete flow test.

Add new JSON content test.

Missing asset fallback test.

Offline/static hosting test.

Cross-browser basic test.

## File / artifact cần tạo hoặc cập nhật

docs/qa/regression.md

docs/qa/release-checklist.md

scripts/validate-content.*

scripts/build.* (nếu cần)

README.md

## Test & kiểm tra

Không có blocker.

Không mất save khi refresh.

Không duplicate event.

Không broken references.

Không lore violation.

Không historical entry thiếu sourceRefs.

## Không làm trong phase này

Không thêm feature mới.

Không rewrite architecture vì lỗi nhỏ.

Không thay đổi IDs đã release.

## Gate checklist

Có artifact chạy/đọc được và được kiểm tra thực tế.

Không còn blocker ảnh hưởng mục tiêu phase.

Không tạo dependency ngầm sang phase sau.

README hoặc docs/milestones.md ghi lại cách kiểm tra.

Antigravity báo cáo đúng format milestone trước khi chuyển phase.

# PHASE 14 — DEPLOY, DOCUMENTATION & MAINTENANCE

MỤC TIÊU Đưa game lên static hosting và biến dự án thành hệ thống có thể tiếp tục phát triển mà không phụ thuộc một phiên Antigravity duy nhất.

Gate: Người khác clone repo, đọc README và chạy được; quy trình thêm content được tài liệu hóa.

## Đầu ra bắt buộc

Production build/static deploy.

README đầy đủ.

Contribution/content guide.

Canon guide.

History source audit workflow.

Versioning.

Changelog.

## Công việc theo thứ tự

Chọn GitHub Pages/Cloudflare Pages/Netlify.

Thiết lập deployment.

Viết local run instructions.

Viết cách thêm lesson.

Viết cách thêm historical entry.

Viết asset naming.

Viết milestone report format.

Tag release candidate.

## File / artifact cần tạo hoặc cập nhật

README.md

CHANGELOG.md

docs/content-authoring.md

docs/history/source-audit.md

docs/canon.md

docs/milestones.md

deployment config

## Test & kiểm tra

Clone fresh repo và chạy.

Deploy production và test.

Test save trên production.

Test asset paths case-sensitive.

Test refresh/deep link nếu hosting yêu cầu.

## Không làm trong phase này

Không thêm gameplay feature chỉ vì deploy.

Không đổi scope.

Không xóa docs chỉ vì project đã chạy.

## Gate checklist

Có artifact chạy/đọc được và được kiểm tra thực tế.

Không còn blocker ảnh hưởng mục tiêu phase.

Không tạo dependency ngầm sang phase sau.

README hoặc docs/milestones.md ghi lại cách kiểm tra.

Antigravity báo cáo đúng format milestone trước khi chuyển phase.

# 15. CẤU TRÚC REPO SAU KHI ĐI QUA CÁC PHASE

lexiquest-html/
├─ index.html
├─ README.md
├─ CHANGELOG.md
├─ assets/
│  ├─ sprites/
│  ├─ tilesets/
│  ├─ ui/
│  ├─ fx/
│  ├─ audio/
│  └─ fonts/
├─ data/
│  ├─ config/
│  ├─ maps/
│  ├─ dialogue/
│  ├─ quests/
│  ├─ english/
│  │  ├─ modules.json
│  │  └─ module-01/ ... module-06/
│  └─ history/
│     ├─ periods.json
│     ├─ entries/
│     └─ sources/
├─ src/
│  ├─ main.js
│  ├─ core/
│  ├─ engine/
│  ├─ scenes/
│  ├─ entities/
│  ├─ systems/
│  ├─ ui/
│  └─ utils/
├─ styles/
└─ docs/
   ├─ 01_product_vision.md
   ├─ 02_canon.md
   ├─ 03_scope.md
   ├─ 10_gdd_gameplay.md
   ├─ 11_progression.md
   ├─ 12_data_schema.md
   ├─ 13_event_contracts.md
   ├─ 14_save_schema.md
   ├─ 20_visual_bible.md
   ├─ 21_asset_pipeline.md
   ├─ content-authoring.md
   ├─ history/
   └─ qa/

# 16. CÁCH ANTIGRAVITY BÁO CÁO SAU MỖI PHASE

MẪU BẮT BUỘC PHASE X — [Tên] 1. Status: PASS / BLOCKED 2. Completed: 3. Files created: 4. Files changed: 5. How to run: 6. Manual tests: 7. Automated validation: 8. Known issues: 9. Decisions made: 10. Next phase: 11. Nếu BLOCKED: blocker cụ thể + nguyên nhân + patch nhỏ nhất đề xuất.

Antigravity không được trả lời “done” chỉ vì code đã được sinh. Gate chỉ PASS khi artifact chạy được và checklist của phase đạt.

# 17. MASTER CHECKLIST TỪ CONCEPT ĐẾN RELEASE

☐ Concept/vision được khóa.

☐ Canon characters và lore constraints được khóa.

☐ Scope MVP được khóa.

☐ GDD gameplay và progression được khóa.

☐ Data schemas được khóa.

☐ Visual/asset rules được khóa.

☐ HTML shell chạy.

☐ Canvas + GameLoop chạy.

☐ Kaelen movement/collision/camera chạy.

☐ Lex follower chạy.

☐ Interaction + dialogue chạy.

☐ Quest + restoration chạy.

☐ Save/load chạy.

☐ English vertical slice hoàn chỉnh.

☐ English content pipeline hoạt động.

☐ Transition English → Đại Sử Việt hoạt động.

☐ History source pipeline hoạt động.

☐ History vertical slice hoàn chỉnh.

☐ Đại Sử Việt expansion có audit trail.

☐ Polish/accessibility/performance hoàn thành.

☐ Regression/QA pass.

☐ Production deployment pass.

☐ README/content authoring/canon docs hoàn chỉnh.

# 18. PROMPT KHỞI ĐỘNG CHO ANTIGRAVITY

Bạn đang triển khai LexiQuest theo tài liệu
“LexiQuest HTML Antigravity Phased Development Guide v2.0”.

NHIỆM VỤ:
Không làm toàn bộ game trong một lần. Hãy làm đúng từng phase và dừng ở gate.

THỨ TỰ:
P0 Concept → P1 GDD/Data → P2 Visual Bible → P3 HTML Foundation
→ P4 Playable Prototype → P5 Core Systems → P6 English Vertical Slice
→ P7 English Content → P8 English-to-History Transition
→ P9 History Research Pipeline → P10 History Vertical Slice
→ P11 Đại Sử Việt Expansion → P12 Polish → P13 QA/RC → P14 Deploy.

QUY TẮC:
- Đọc toàn bộ specification trước khi sửa code.
- Audit repo hiện tại trước.
- Không nhảy phase.
- Không hard-code content vào engine.
- English là vertical slice đầu tiên.
- History dùng chung engine và data-driven.
- Kaelen không redesign.
- Sử là chủ thể bản địa của arc Đại Sử Việt.
- Hội Nhàn Nhã không phải nguyên nhân của lịch sử Việt Nam thật.
- Không thêm multiplayer/open world/inventory sâu/crafting/combat phức tạp/gacha.
- Sau mỗi phase phải báo files, cách chạy, test, lỗi còn lại và phase kế tiếp.

BẮT ĐẦU:
1. Audit repo.
2. Đối chiếu với P0.
3. Nếu P0 chưa có artifact, tạo docs trước.
4. Không viết gameplay code cho đến khi P0/P1/P2 đạt gate.
5. Khi một phase PASS, đề xuất phase tiếp theo nhưng chờ lệnh tiếp tục nếu người quản lý yêu cầu kiểm tra.

# 19. GHI CHÚ QUAN TRỌNG

Bản v2.0 này cố ý chia nhỏ “làm LexiQuest” thành các gate có thể kiểm chứng. Điều này giúp Antigravity không biến một prompt lớn thành một codebase khó kiểm soát.

Các tên vùng, quest, scene và historical entries chưa được khóa chính thức phải để configurable/placeholder. Danh sách 67 bài English phải lấy từ curriculum nguồn được duyệt. Historical content phải được nghiên cứu và duyệt theo nguồn trước khi đưa vào production.

Core principle: làm đúng → chạy được → kiểm tra → khóa milestone → mới mở rộng.

LEXIQUEST • PHASED DEVELOPMENT GUIDE v2.0

Concept → Design → Prototype → Game → English → History → QA → Deploy